TIENDA CREMA

Club Universitario de Deportes · tiendacrema.pe

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y MATERIALES

Todo lo que el proyecto necesita del club, en una sola entrega

Versión 1.1 · 12 de junio de 2026

# Objetivo de este documento

Reunir en UNA sola entrega todo lo que el proyecto de la tienda online oficial necesita del club. Completada esta lista, el equipo puede diseñar, construir y operar tiendacrema.pe sin pedidos sueltos ni esperas que frenen el cronograma.

## Cómo leer las prioridades

BLOQUEANTE  Sin esto no se puede lanzar la tienda.

IDEAL  Se puede lanzar sin ello, pero el resultado es notablemente mejor si está.

FASE 2  No urge; se necesita para funcionalidades posteriores.

## Cómo leer los estados

✓ RECIBIDO  ya fue entregado por el club.

● DEFINIDO  la decisión ya se tomó; queda registrada en el ítem.

◌ POR COORDINAR  se agenda en reunión; no es entrega inmediata. Sin marca = pendiente de entrega.

## Pedido transversal

Designar un interlocutor único por categoría (nombre + correo + teléfono) y agendar una reunión de kickoff de materiales para resolver las dudas de esta lista en una sola sesión.

Fecha sugerida de entrega de los ítems BLOQUEANTES pendientes: dentro de los 15 días calendario siguientes a la recepción de este documento.

## 1. Marca

| # | Qué necesitamos | Especificación / formato | Responsable sugerido | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Logos oficiales en vectores ✓ RECIBIDO | AI/SVG/EPS de todas las variantes (oficial, granate, blanco, negro, alpha, lockup horizontal). | Marketing / Marca | BLOQUEANTE |
| 1.2 | Manual de marca vigente ✓ RECIBIDO | PDF de la última versión. | Marketing / Marca | BLOQUEANTE |
| 1.3 | Licencia web de tipografías PP Formula | Confirmación escrita de que la licencia del club cubre uso web en tiendacrema.pe, o gestión de la extensión. | Marketing / Legal | BLOQUEANTE |
| 1.4 | Set de iconos propio (si existe) | SVG. Si no existe, confirmación para usar Lucide (recomendación del design system). | Marketing / Marca | IDEAL |
| 1.5 | Parches oficiales (Liga 1, Libertadores, etc.) | Arte vectorial o foto en alta de cada parche vendible en el personalizador, con su costo. | Marketing + Utilería | BLOQUEANTE |
| 1.6 | Tipografía oficial de dorsales | Archivo de fuente o vectores del alfabeto y números oficiales de la camiseta (para el preview del personalizador). | Utilería / Indumentaria | BLOQUEANTE |
| 1.7 | Tipografía PP Formula Regular | Archivo de la fuente (OTF/TTF) con su licencia — necesaria para el cuerpo de texto de la tienda. | Marketing | BLOQUEANTE |

## 2. Fotografía de producto — la dependencia más crítica

| # | Qué necesitamos | Especificación / formato | Responsable sugerido | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Fotos de producto del catálogo de lanzamiento | Por producto: frente, espalda, detalle de tejido/escudo, etiqueta. Fondo neutro uniforme, mínimo 2000×2000 px, JPG/PNG sin marca de agua. | Proveedor de fotos / Marketing | BLOQUEANTE |
| 2.2 | Fotos on-model del kit vigente | Local, alterna, tercera y arquero: hombre, mujer y niño con modelo, mínimo 2000 px en el lado mayor. | Marketing | IDEAL |
| 2.3 | Acuerdo de sesiones de fotos por drop/temporada | Definir: quién produce, cadencia (cada lanzamiento), SLA de entrega (sugerido: fotos listas 10 días antes de cada drop) y formato de entrega con nomenclatura por SKU. | Gerencia Comercial | BLOQUEANTE |
| 2.4 | Nomenclatura por SKU | Cada archivo de foto nombrado con el SKU de SAP (ej. CAM-LOC-26-H_frente.jpg) para automatizar la carga a Shopify. | Quien produzca las fotos | IDEAL |
| 2.5 | Fotos de accesorios y merchandising | Mismo estándar de 2.1 para gorras, bufandas, mochilas, hogar, etc. | Marketing | IDEAL |

## 3. Fotografía editorial (campañas, jugadores, hinchada, historia)

| # | Qué necesitamos | Especificación / formato | Responsable sugerido | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Banco de fotos por jugador del plantel | Mínimo 2 fotos editoriales en alta por jugador (retrato con camiseta vigente + acción), para las páginas “Por jugador”. | Prensa / Fotógrafo oficial | BLOQUEANTE |
| 3.2 | Banco de hinchada, estadio y celebraciones | Selección en alta, en el estilo del design system (cálidas, aguerridas; mínimo 3 jugadores por pieza cuando aplique). | Prensa | IDEAL |
| 3.3 | Archivo histórico para la línea Retro | Fotos por década (1924 a 2000s): equipos, ídolos, camisetas de época, en la mejor calidad disponible. | Archivo del club / Museo | IDEAL |
| 3.4 | Material de campaña del kit vigente | Artes y fotos de la campaña de lanzamiento del kit (para el hero de la portada). | Marketing | BLOQUEANTE |
| 3.5 | Archivos fuente (PSD) de las piezas entregadas | Como los 4 PSD ya recibidos (Valera, hinchada, garra, base granate): pedimos el fuente de toda pieza nueva. | Marketing / Diseño | FASE 2 |
| 3.6 | Derechos de imagen | Confirmación escrita de que las fotos de jugadores pueden usarse en ecommerce (venta), no solo en prensa. | Legal | BLOQUEANTE |

## 4. Jugadores y plantel

| # | Qué necesitamos | Especificación / formato | Responsable sugerido | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Plantel oficial con dorsales | Lista: nombre como va en la camiseta, dorsal, posición, nacionalidad. | Área Deportiva / Prensa | BLOQUEANTE |
| 4.2 | Proceso de altas y bajas (mercado de pases) | Compromiso de aviso en máximo 24h de cada alta, baja o cambio de dorsal: impacta el personalizador y las colecciones por jugador. | Área Deportiva | BLOQUEANTE |
| 4.3 | Jugadores habilitados para venta de dorsal | Confirmar si TODO el plantel puede venderse personalizado o hay excepciones contractuales. | Legal / Deportiva | BLOQUEANTE |

Nota: las estadísticas por jugador se retiraron de la solicitud — fuera del alcance (no hay fuente ni administración definida).

## 5. Catálogo y SAP Business One

| # | Qué necesitamos | Especificación / formato | Responsable sugerido | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Maestro de productos | Export de SAP B1: SKU, EAN, nombre, tallas/variantes, color, categoría, precios (lista ecommerce), stock inicial por almacén. | Administración / TI | BLOQUEANTE |
| 5.2 | Fichas de producto | Composición del tejido, instrucciones de cuidado, origen, tecnología (por tipo de prenda al menos). | Producto / Proveedor | IDEAL |
| 5.3 | Guía de tallas oficial | Tabla de medidas por tipo de prenda (camiseta hombre/mujer/niño, calzado, etc.) en centímetros. | Producto | BLOQUEANTE |
| 5.4 | Acceso a SAP B1 para integración ◌ POR COORDINAR | Usuario de integración con permisos al Service Layer + ambiente de pruebas. Se agenda reunión con TI y el partner SAP; no es entrega inmediata. | TI / Partner SAP | BLOQUEANTE |
| 5.5 | Contacto del partner SAP | Nombre y correo del implementador de SAP B1 del club (para coordinar el conector). | TI | BLOQUEANTE |
| 5.6 | Política de stock para ecommerce ● DEFINIDO | Stock compartido de los 3 almacenes: ecommerce ve el 100% del stock. Queda por confirmar el manejo de quiebres y reservas. | Operaciones | BLOQUEANTE |

## 6. Accesos y cuentas

| # | Qué necesitamos | Especificación / formato | Responsable sugerido | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Dominio tiendacrema.pe | Acceso al DNS o al registrador (para apuntar el dominio a Shopify). | TI | BLOQUEANTE |
| 6.2 | Meta Business | Agregar a harevalogci18@gmail.com con control total (administrador) en el Meta Business del club. | Marketing | IDEAL |
| 6.3 | Correo transaccional y de atención | Definir remitente (ej. pedidos@tiendacrema.pe) y buzón de atención al cliente + WhatsApp de soporte. | Marketing / Atención | BLOQUEANTE |

Nota: la cuenta Shopify la crea el equipo del proyecto; las cuentas/afiliaciones de Mercado Pago, Niubiz, Yape/Plin y PITS también las gestiona el equipo — retiradas de esta solicitud.

## 7. Legal y operación

| # | Qué necesitamos | Especificación / formato | Responsable sugerido | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Datos fiscales | RUC, razón social exacta, dirección fiscal (van en el pie de página y políticas). | Administración | BLOQUEANTE |
| 7.2 | Políticas | Devoluciones/cambios (incluida la postura sobre personalizados), privacidad (Ley 29733), términos y condiciones — o autorización para redactar borradores y que Legal los apruebe. | Legal | BLOQUEANTE |
| 7.3 | Libro de Reclamaciones | Responsable interno que recibirá y responderá los reclamos (obligación INDECOPI). | Legal / Atención | BLOQUEANTE |
| 7.4 | Facturación electrónica | Definir emisor de boletas/facturas (¿SAP B1 o app de facturación?) + OSE/PSE utilizado. | Administración / TI | BLOQUEANTE |
| 7.5 | Tiendas físicas | Lista con dirección, horario y foto de cada tienda (para la página de tiendas y el recojo en tienda). | Operaciones | IDEAL |
| 7.6 | Proceso de cambios en tienda física | ¿Se aceptan cambios de compras online en tiendas? Condiciones. | Operaciones | IDEAL |

## 8. Contenido y calendario

| # | Qué necesitamos | Especificación / formato | Responsable sugerido | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Calendario comercial de la temporada | Fechas de drops, lanzamientos de kit, colaboraciones previstas, campañas (Día del Hincha, Navidad, etc.). | Gerencia Comercial | IDEAL |
| 8.2 | Textos institucionales | Historia del club, hitos por década (para la página Historia y el storytelling Retro), misión e identidad. | Prensa / Marketing | IDEAL |
| 8.3 | Información de colaboraciones | Por cada colaboración: partner, fechas, materiales de campaña, unidades (si es edición limitada numerada). | Gerencia Comercial | FASE 2 |
| 8.4 | Padrón de socios | Para “Socio Crema” (precio socio y preventas, fase 2): formato del padrón y cómo se valida un socio (¿API? ¿CSV periódico?). | Administración | FASE 2 |

# Checklist de seguimiento

| Categoría | Ítems | Bloqueantes | Interlocutor designado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Marca | 7 (2 recibidos) | 6 |  |
| 2. Fotografía de producto | 5 | 2 |  |
| 3. Fotografía editorial | 6 | 3 |  |
| 4. Jugadores y plantel | 3 | 3 |  |
| 5. Catálogo y SAP B1 | 6 (1 definido, 1 por coordinar) | 5 |  |
| 6. Accesos y cuentas | 3 | 2 |  |
| 7. Legal y operación | 6 | 4 |  |
| 8. Contenido y calendario | 4 | 0 |  |
| TOTAL | 40 | 25 |  |